**Solicitudes de cambios**

Proyecto: Edutec

1. Solicitud SC001-EDU

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
| ID de la solicitud del cambio | SC001-EDU |
| ID del proyecto | EDU |
| Propietario de la solicitud del cambio | Angel Romaní |
| Prioridad del propietario de la solicitud | Media |
| Fecha de creación de la solicitud de cambio | 29/12/2021 |
| Descripción de la solicitud | Descartar los criterios de aceptación relacionados con la subida de imagen en la Historia de Usuario Perfil del Usuario. |
| ID del estado de la solicitud | E6 (Aprobado) |
| Nivel de prioridad de la solicitud | Alta |
| Efecto sobre el proyecto | Permite la cobertura de todos los criterios de aceptación de la historia de usuario Perfil de Usuario y poder finalizarla. |
| ID del informe de verificación de la implementación | EDU-DSB.xlsx (Documento de Sprint Backlog) |
| Fecha de aprobación del cambio | 30/12/2021 |

1. Solicitud SC002-EDU

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descripción** |
| ID de la solicitud del cambio | SC002-EDU |
| ID del proyecto | EDU |
| Propietario de la solicitud del cambio | Angel Romaní |
| Prioridad del propietario de la solicitud | Media |
| Fecha de creación de la solicitud de cambio | 29/12/2021 |
| Descripción de la solicitud | Agregar criterios de aceptación relacionados con la adición de la funcionalidad para la actualización de contraseña en la Historia de Usuario: Perfil de Usuario |
| ID del estado de la solicitud | E6 (Aprobado) |
| Nivel de prioridad de la solicitud | Alta |
| Efecto sobre el proyecto | Permite la cobertura de todos los criterios de aceptación de la historia de usuario Perfil de Usuario y poder finalizarla. |
| ID del informe de verificación de la implementación | EDU-DSB.xlsx (Documento de Sprint Backlog) |
| Fecha de aprobación del cambio | 30/12/2021 |